Załącznik nr 1 – projekt umowy

UMOWA NR                 /2016

Zawarta w dniu ..........................2016 r. pomiędzy Agencją Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1229 z późn. zm.), NIP 526-00-02-004, REGON 012199305, zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym”, którą reprezentują na podstawie pełnomocnictw Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych:

………………………...

…………………………

a

……………………………………………………………… prowadzącym pod tym adresem działalność gospodarczą pod nazwą ………………………….., na podstawie …………………………………………. ……………………………………………………….. NIP …………………, Regon …………….., zwanym dalej „Kupującym” łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”, a osobno również „Stroną”.

# § 1

- Przedmiotem umowy jest sprzedaż elementów bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę, dokonaniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu.

- Sprzedający określa następujący zakres prac do wykonania w ramach realizacji umowy:

- opracowanie dokumentacji technicznej i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą, zlokalizowanej w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Niemcach, 21-025 Niemce usytuowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym.: 1581 teren Składnicy obręb Rokitno, oraz torów określonych na mapie sytuacyjnej w działkach 1563, 1564, 1565 składającej się z elementów:

  - bocznicy kolejowej (długość torów ok. 2.600 mb) w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach do rozjazdu z bocznicą do Jednostki Wojskowej,

  - wagi kolejowej 100 tonowej wbudowanej w tor zdawczy bocznicy 2 szt., oraz 2 szt. budynków murowanych wagi kolejowej każdy o powierzchni ok. 10 m2,

- rozbiórkę wyżej wymienionych elementów;

- niwelację i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- naprawę nawierzchni na przejazdach drogowych w poziomie szyn na terenie likwidowanej bocznicy;

- wykonanie zakończenia dotychczasowego połączenia bocznicy Składnicy z bocznicą do Jednostki Wojskowej;

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem zmian po wykonaniu rozbiórki, zaopiniowanej przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

3.	Kupujący na swój koszt i własnym staraniem dokona :

1)	wywiezienia i zagospodarowania elementów pochodzących z rozbiórki,

2)	wywiezienia i zagospodarowania lokomotywy spalinowej 409 Da,

3)	wywiezienia wagi kolejowej.

§ 2

Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą i lokomotywą za cenę określoną w § 9 ust. 1.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy wykonania prac:

- opracowanie dokumentacji technicznej, (w tym projektów: budowlanego i wykonawczego) - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy,

- prace rozbiórkowe opisane w § 1 do 60 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.

§ 4

Sprzedający udostępni Kupującemu teren rozbiórki w zakresie koniecznym do wykonania robót objętych umową w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.

§ 5

- Przedstawicielem Sprzedającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

Pan Artur Bender – Kierownik Składnicy w Niemcach.

- Kupującego reprezentuje kierownik robót posiadający odpowiednie uprawnienia.

§ 6

- Kupujący zobowiązuje się do:

- przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie Składnicy, a także do odpowiedzialności za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP,

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy,

- umożliwienia wstępu na teren rozbiórki pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

- oddania terenu rozbiórki w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia z jej terenu wszelkich nieczystości stałych po swoich robotach i uporządkowania terenu,

- utrzymywania terenu rozbiórki w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, nieczystości stałych oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- zapewnienia przy realizacji zamówienia osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne do wykonania rozbiórki bocznicy kolejowej wraz z infrastrukturą.

  - Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie rozbiórki wynikające 
z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników.

  - W okresie obowiązywania umowy Kupujący zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących powstać w związku z realizacją umowy, 
w szczególności szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich. Kupujący do dnia przejęcia terenu rozbiórki przekaże kopię polisy Sprzedającemu.

§ 7

Kupujący oświadcza, że dokonał oględzin bocznicy wraz z infrastrukturą i nabywanych elementów (materiałów), zapoznał się z ich stanem ilościowym i jakościowym, możliwościami demontażu oraz załadunku i nabywa je w stanie w jakim się znajdują oraz zrzeka się w przyszłości wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedającego z tytułu stanu technicznego i stopnia zniszczenia.

§ 8

- Podstawą uprawniającą Kupującego do rozpoczęcia robót rozbiórkowych jest uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę, o której mowa w § 1 oraz dokonanie wpłaty, o której mowa w § 9 ust. 1 i podpisanie dowodu wydania „Wz” sporządzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, Składnica w Niemcach, 21-025 Niemce.

- Z chwilą podpisania przez Kupującego dowodu wydania „Wz” przejmuje on na własność nabyte elementy (materiały) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich zagospodarowanie oraz za wszelkie zdarzenia na terenie rozbiórki.

§ 9

- Za realizację przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę netto…................................. zł, powiększoną o należny podatek VAT …............................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………........zł (słownie złotych.........................................................................................................................).

- Wpłaty należy dokonać na konto Agencji Rezerw Materiałowych w ……………… nr konta …… ……………….. nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do rozbiórki.

- Kupujący wpłaci również zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 32 000,00 zł. z czego:

1)	2 000,00 zł. stanowiące gwarancję sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej terenu,

2)	30 000,00 zł. stanowiące gwarancję należytego wykonania umowy i postanowień zawartych w wydanej decyzji przez uprawniony organ administracji publicznej zatwierdzającej projekt budowlany na wykonanie rozbiórki bocznicy, będący integralną częścią wydanej decyzji.

- Wpłatę zabezpieczenia o którym mowa w ust.3 należy dokonać na konto Agencji Rezerw Materiałowych w …………………..nr konta……………………, nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do rozbiórki.

- W przypadku nie dokonania wpłaty o której mowa w ust.3, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Kupującego bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 nastąpi po należytym wykonaniu robót i czynności oraz w terminach określonych w § 3, po odbiorze końcowym robót w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.

- Kupujący złoży w kancelarii Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, w dniu roboczym w godzinach 8ºº - 14ºº, pisemne zgłoszenie zakończenia prac rozbiórkowych, uprzątnięcia terenu oraz innych prac określonych w § 1 potwierdzone przez przedstawiciela Sprzedającego.

- Sprzedający wyznaczy termin odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Kupującego.

- Strony postanawiają, że potwierdzeniem wykonania umowy będzie spisany protokół zawierający, co najmniej następujące informacje:

- data i miejsce odbioru robót,

- przedmiot odbioru,

- ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w przypadku ich zaistnienia,

- podpisy Stron, a w przypadku odmowy złożenia podpisu – informację o przyczynach odmowy.

§ 11

- Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminach określonych w § 3 - w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z przyczyn zależnych od Kupującego- w wysokości 15 000,00 zł brutto.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

# § 12

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Sprzedającego.

# § 14

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

# § 15

Integralną częścią umowy jest Załącznik: oferta wykonawcy.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY					              KUPUJĄCY