Załącznik nr 9 do SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu ............. 2020 r. pomiędzy Agencją Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846), NIP 526-00-02-004, REGON 012199305, którą reprezentują na podstawie pełnomocnictw Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych:

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

zwaną w dalszej części  umowy „Zamawiającym”,

a

..................................................................... adres ..………………………........................

NIP    .................... REGON    .........................      wpisanym do ....................................

reprezentowanym przez:  .......................................……………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  łącznie dalej zwanymi „Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.), zostaje zawarta umowa  następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji remont posadzki w budynku magazynowym nr 4 w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica 
w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, zwanej dalej „Składnicą”, wraz 
z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącymi  załącznik  nr 4 do umowy.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany i zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego w trybie przewidzianym w § 11 ust. 2 w terminie 35 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Jako zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony rozumieją datę zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości  do odbioru końcowego robót.

- Zamawiający zastrzega, że prace budowlane mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub wolnych od pracy u Zamawiającego na mocy wewnętrznych uregulowań, w godz. 7°°- 15°°.

§ 3

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w zakresie koniecznym do wykonania robót objętych niniejszą umową, w okresie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego, termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o czas opóźnienia.

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową oraz ich odbioru końcowego jest:

Pan Marek Miłosz Kierownik Zespołu Technicznego   tel.  539 931 613.

- Wykonawcę reprezentuje  Kierownik robót:

Pan/i…………………………………………………………………

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest powiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.

- W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika robót, Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz przekazać informacje o kwalifikacjach kolejnego Kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4, nie wymagają aneksu do umowy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy na czas trwania robót jedno pomieszczenie magazynowe znajdujące się na terenie budowy, przeznaczone na składowanie narzędzi, materiałów itp. – do jego  wyłącznej dyspozycji;

- zapewnić odpłatnie dostęp do źródła poboru wody i energii elektrycznej – liczniki poboru wody i energii elektrycznej zainstaluje  Wykonawca na własny koszt.

- Za zużyte media Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym w oparciu 
o rzeczywiste wskazania liczników w terminie 7 dni od otrzymania wystawionej i przekazanej przez Zamawiającego faktury.

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby lub osoby którymi się posługuje, przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska 
i innych obowiązujących na terenie Składnicy;

- dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót, bez dodatkowego wezwania wszystkich wymaganych prawem dokumentów technicznych, w tym deklaracji zgodności lub certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń, pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odmowy przez Zamawiającego  odbioru wykonanych robót;

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im danych 
i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów 
w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  2012  r. 
o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz oświadcza, 
że wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie; jednocześnie Wykonawca dołoży starań, aby składowanie odebranych odpadów było ograniczone do niezbędnego minimum;

- oddania terenu budowy i pomieszczenia magazynowego w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia z placu budowy wszelkich odpadów 
i śmieci po swoich robotach i uporządkowania terenu;

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci  a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów 
w toku realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- zapewnienia przy realizacji robót będących przedmiotem umowy osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 poz. 1186, z późn. zm.); obecność kierownika robót na budowie wymagana jest co najmniej 2 razy w tygodniu;

- wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione 
w przedmiarze i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również 
z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację robót będących przedmiotem umowy powierza lub którymi przy jego realizacji się posługuje.

  - W okresie  obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy) i przekaże kopię polisy Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prawnymi 
i lokalizacyjno-technicznymi oraz terenem budowy, jak również że uzyskał od Zamawiającego dokumenty i informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

- …………………. zł  netto,   powiększone o podatek VAT ………………….. zł

co stanowi kwotę brutto …………… zł (słownie złotych:  ……………………………..).

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie 
z warunkami uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ofertą wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe, do którego stosuje się art. 632 k.c.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji sprzętu i transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich i własności nośników, na których je utrwalono, stosownie do § 11 ust. 11.

- Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury VAT, w formie i treści zgodnej z ustawą 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. 
w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), prawidłowo wystawionej  i zgodnej z umową.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony bez uwag protokołu końcowego, o którym mowa w § 11 ust. 5.

- Wykonawca wystawi fakturę na Agencję Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa i prześle na adres: Agencja Rezerw Materiałowych Składnica w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Leśmierz lub 
w formie elektronicznej:

- na adres poczty elektronicznej ARM ustalonej dla odbioru faktur elektronicznych; efakturales@arm.gov.pl lub

- przez platformę PEF zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  9 listopada 2018r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 711).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej i zgodnej 
z umową faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Składnicę Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w ust. 7,  w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta: ……………………………………. z zastrzeżeniem ust.12.

- Płatności z tytułu niniejszej umowy będą dokonywane w formie podzielonej płatności, o której mowa w art. 108 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8 w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, poprzez złożenie do Zamawiającego pisma, podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W piśmie tym powinna znaleźć się informacja o nowym rachunku bankowym Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności z tytułu Umowy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, dokonana zgodnie 
z postanowieniami ust. 10, nie wymaga zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w § 8 ust. 14 roszczenie Wykonawcy o zapłatę faktury nie jest wymagalne do czasu ustalenia zasadności i wysokości wynagrodzeń podwykonawców.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:

  - bez udziału podwykonawców,

  - z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………….......................

( - zakres, firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi).

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień ust. 1 i odpowiednio, będzie korzystał z podwykonawców lub będzie korzystał z podwykonawców w szerszym lub innym niż wskazany w ust. 1 pkt 2 zakresie,  wówczas również mają zastosowanie postanowienia ust. 3-24.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane 
z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również projektu zmian umowy, jak również stosuje się odpowiednio do zamiaru zawarcia umowy przez podwykonawcę 
z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyższe dotyczy też zmiany umowy 
o podwykonawstwo.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian tej umowy może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą 
w szczególności wówczas, gdy treść tej umowy:

- będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej przez Zamawiającego 
z Wykonawcą;

- przewidywać będzie wynagrodzenie inne niż ryczałtowe oraz w kwocie wyższej niż kwota jaką Wykonawca przewidział za dany zakres prac 
w Ofercie.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 oraz 4  powinny być zawarte w formie pisemnej,  pod rygorem nieważności.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub zmiany jej warunków, 
a także w przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem ust. 3, 5 i 24, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 
i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i 23, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc zł) za każde zdarzenie  i potrącenia jej 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia, na podstawie łączącego ich stosunku prawnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

- Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem faktury za realizację przedmiotu umowy przedstawić Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia i że z tego tytułu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie będą zgłaszać żadnych roszczeń.

- W przypadku braku oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia, Zamawiający, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy, dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 15, ust. 16 i ust. 21.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektów umów lub umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub ich zmian lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmiany tej umowy.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcom od Wykonawcy. Zapłata będzie dokonywana na rachunki bankowe wskazane przez podwykonawców. Powyższe dotyczy odpowiednio dalszych podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji, 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom jeżeli wykażą oni zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający potrąci jego kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie kopii faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawców lub faktur wystawionych przez dalszych podwykonawców i przedłożonych Zamawiającemu.

- Zamawiający dokona zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tylko i wyłącznie do wysokości kwot wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców wskazanego w umowach, które Zamawiający zaakceptował.

- Wykonawca zobowiązany jest  na każde żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy stosownie do § 7 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 23, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 6.

§ 9

1. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w zakresie nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

2.  Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, jeżeli nie są wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji 
z podwykonawcy lub nie wynikają z zamiaru powierzenia realizacji robót budowlanych nowemu podwykonawcy.

3. 	Zmiany, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę i zawarcia aneksu do umowy, jeżeli są wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub wynikają z zamiaru powierzenia realizacji robót budowlanych nowemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

5.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§ 10

- Zamawiający naliczy Wykonawcy  kary  umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w  § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi albo za opóźnienie w wykonaniu robót zgodnie z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie §11 ust. 4 pkt 2 lit. b  - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, albo od dnia wyznaczonego na wykonanie robót zgodnie z umową;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości  200 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 200 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w razie braku pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianach, 
o których mowa w § 9 ust. 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 5 dnia roboczego następującego od dnia zmiany danych;

- w razie braku pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zmianach, 
o których mowa w § 9 ust. 3 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 7 dnia roboczego poprzedzającego dzień powierzenia lub planowanego powierzenia prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

- Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie obowiązków i praw wynikających z umowy, w tym także dokonywać przelewu wierzytelności. Zgoda Zamawiającego na dokonanie tych czynności pod rygorem nieważności musi być wyrażona w formie pisemnej. Wystawiane przez Wykonawcę dokumenty stwierdzające kwotę wierzytelności, w tym w szczególności faktura, powinny zawierać adnotację o zastrzeżeniu umownym, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.

- Wykonawca złoży w kancelarii Składnicy o której mowa w § 7 ust. 7 w dniu roboczym w godzinach 8ºº - 14ºº, pisemne zgłoszenie zakończenia robót będących przedmiotem umowy i gotowości ich do odbioru końcowego.  Warunkiem złożenia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę jest potwierdzenie na piśmie zakończenia robót będących przedmiotem umowy przez Kierownika  robót  o którym mowa w § 4 ust. 2,  oraz Przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2  i  o wyznaczonym terminie powiadomi  Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………….. .

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są możliwe do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego i  wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub z okoliczności wynika, 
że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiającego, to:

- jeżeli jest możliwe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego 
i obniża odpowiednio należne wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru końcowego 
i może zgodnie ze swoim wyborem   odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót zgodnie z umową, wyznaczając Wykonawcy termin na ich wykonanie.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający co najmniej  następujące informacje:

      - datę i miejsce odbioru robót;

      - przedmiot odbioru;

      - ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy na usunięcie stwierdzonych wad, w przypadku ich zaistnienia;

      - podpisy stron, a w przypadku odmowy złożenia podpisu – informację 
o przyczynach odmowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwe. Zawiadomienie następuje w trybie ustalonym w ust. 2.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi ………… miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. Okres rękojmi  jest równy okresowi gwarancji.

- W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą oraz wystawi w formie pisemnej dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości, w tym wskazany termin na usunięcie wad powstałych w okresie objętym  gwarancją. Wzór dokumentu gwarancyjnego stanowi załącznik nr  2  do umowy.

- W przypadku wystąpienia wad, tkwiących w przedmiocie umowy w chwili jego odbioru, w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego ich usunięcia, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, aby nie doprowadzić do powstania szkody, z zastrzeżeniem terminów ustalonych zgodnie z ust. 9 w razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji. Termin ten może ulec wydłużeniu 
z uzasadnionych względów technologicznych przedstawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i wystąpienia szkody Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia, niezależnie od kar umownych określonych w § 10 ust. 1 pkt 2,  powstałej szkody w całości.

- Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, 
w tym składających się na nią elementów, w szczególności rysunków, opisów, projektów, obliczeń, planów i wykresów i wszelkich zmian dokonanych w przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją, 
w zakresie, w jakim stanowić one będą utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231), do których Wykonawcy przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawo wyłącznego rozporządzania, następuje przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do utworów wraz z własnością nośników, na których je utrwalono, nadto, Wykonawca udziela zgody na wykonywanie osobistych praw autorskich oraz autorskich praw zależnych, w tym na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu - dokumentacji powykonawczej. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następować będzie na zasadzie wyłączności, do całości utworów i bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy, bezwarunkowo, na wszystkich znanych w dniu umowy polach eksploatacji, w tym do:

- utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczeń dowolnymi technikami, 
w tym drukarskimi, zapisu magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi (w tym zapis w pamięci komputerów, w tym online), cyfrowymi, elektronicznymi, na nośniku danych elektronicznym, papierowym, optycznym, magnetycznym i in. oraz do przesyłania za pośrednictwem sieci multimedialnych, w tym Internetu 
i Intranetu;

- rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu, publicznego odtwarzania, udostępniania i wystawiania w każdej postaci i formie, w tym także przesyłania poprzez publiczne i prywatne sieci multimedialne i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
w sposób i na nośnikach wskazanych w pkt 1, w szczególności do publikowania na stronie internetowej oraz BIP Zamawiającego;

- łączenia z innymi utworami lub w ramach innych utworów, powoływania się i cytowania, przy czym Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworów na poszczególnych polach eksploatacji a Zamawiający jest uprawniony do zmian i modyfikacji powołanych utworów.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skierowaniu przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów w zakresie określonym umową. Wykonawca obowiązany będzie zaspokoić te roszczenia.

§ 12

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy – zarówno w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem;

2) wykonania umowy w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów 
i jednostek zewnętrznych” stanowiących załącznik nr  3 do Umowy.

§ 13

- Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku:

  - zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

  - naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 9, w terminie 7 dni od ostatniego dnia tygodnia w którym stwierdzono nieobecność kierownika robót;

  - przerwania bez uzasadnienia realizacji prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym Wykonawca zaprzestał prac na czas dłuższy niż 7 dni;

  - konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 7 ust. 1;

  - zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 
w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji i w braku wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub w razie powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji, pomimo stwierdzenia przez Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, w terminie 14 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu danej okoliczności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Strony postanawiają, że odstąpienie wywołuje skutek na dzień, w którym oświadczenie woli Zamawiającego o odstąpieniu od umowy dotarło do Wykonawcy w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią.

§ 14

- Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wszystkie osoby, które ze strony Wykonawcy lub podwykonawcy wykonywać będą prace o charakterze robót fizycznych oraz prace wykonywane przez operatorów sprzętu budowlanego niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy.

- W trakcie realizacji umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający  uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie  spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogów i   dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia wymogów;

3)  przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,  przekazać Zamawiającemu w terminie  wskazanym 
w wezwaniu, dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 w okresie realizacji umowy, w szczególności:

1) 	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1; oświadczenie to powinno zawierać: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy lub umów o pracę osób wykonujących prace określone w ust. 1, wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia lub kopie umów o pracę powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) 	poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowanego 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace, o których mowa w ust. 1, w wysokości 1000 zł 
za każdą osobę wykonującą prace określone w ust. 1 i nie pozostającą 
w stosunku pracy. Niezłożenie  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace określone 
w ust. 1, i  będzie stanowić podstawę zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 1 i ust. 3 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, polegającej na ustaniu stosunku pracy i zawarciu w to miejsce umowy cywilnoprawnej w zatrudnieniu z inicjatywy lub przyczyn leżących po stronie pracodawcy - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności i naliczyć dodatkowo karę umowną, stosownie do postanowień ust. 4.

- W przypadkach, w których ustanie stosunku pracy i zawarcie w to miejsce umowy cywilnoprawnej w zatrudnieniu nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy, Wykonawca nie jest obowiązany do zapłaty kary umownej, o ile w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności, Wykonawca lub podwykonawca zastąpi daną osobę lub osoby inną osobą lub osobami pozostającymi w stosunku pracy, chyba że realizacja umowy może zostać dokończona z wykorzystaniem zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji Wykonawcy lub podwykonawcy.

§ 15

      - Zamawiający oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności 
z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp 
w dziedzinie zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”, której tekst jest dostępny pod adresem www.arm.gov.pl/Informacje o ARM/System Zarzadzania.

      - Wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego zobowiązują Wykonawcę do bezwzględnego przestrzegania zawartych w umowie postanowień dotyczących gospodarki odpadami i przestrzegania instrukcji 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa technicznego oraz postanowień dotyczących poboru i wykorzystania mediów (woda, ścieki, energia).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.

§ 16

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 
z późn. zm.), ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

- Spory dotyczące niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1 – Oferta Wykonawcy

Nr 2 – Dokument gwarancyjny

Nr 3 – Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i jednostek

zewnętrznych

Nr 4 – Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych

ZAMAWIAJĄCY				              WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Wykonawca: ……………...…………………………………………… NIP……………….. REGON……………………. Adres: ………………………………………  ………  Telefon: …………………  e-mail …………………………

udziela gwarancji na okres …….. miesięcy, na roboty budowlane związane z wykonaniem „remont posadzki w budynku magazynowym nr 4” w Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Leśmierzu, Leśmierz 6, 95-035 Ozorków, zgodnie z umową  nr BSTzp.261.     . 2020/ ….  zawartą z Agencją Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, z dnia  ……………….2020 r,  zwaną dalej   „Zamawiającym”.

§  1

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane oraz wbudowane materiały. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.

2. Gwarancja nie obejmuje zużycia będącego wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych m.in. uszkodzeń mechanicznych.

3. Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały  posiadają dopuszczenie do obrotu  w myśl powszechnie obowiązujących przepisów  prawa  i pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją.

4. Jeśli na wbudowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową materiały budowlane producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów  dotyczących  tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§  2

1. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jej  wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej i potwierdzone za pismem przesłanym przesyłką listową poleconą. W zgłoszeniu należy opisać stwierdzone wady oraz okoliczności w jakich doszło do ich stwierdzenia. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.

2.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę oraz skutki jej wystąpienia w terminie wynikającym z ust. 3 i ust. 4.

3. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej.

4.  Wady inne niż określone w ust. 3  Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia  w formie elektronicznej od  Zamawiającego, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony Umowy  terminie.

5. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w  terminach o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia  wady w terminie  7  dni roboczych, będzie miał prawo usunąć  wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub powierzyć jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający odpowiednio wystawi i dostarczy Wykonawcy fakturę w przypadku usunięcia wady własnym staraniem lub wystawi i dostarczy Wykonawcy fakturę obejmującą    wynagrodzenie podmiotu trzeciego, zapłacone przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu, zgodnie z umową pomiędzy tym podmiotem a Zamawiającym w przypadku powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

6.  W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich   zgłoszonych  wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający na skutek wady nie mógł korzystać w całości lub w części z przedmiotu objętego gwarancją. Termin gwarancji biegnie na nowo w razie wymiany materiałów lub urządzeń, dokonania istotnych napraw oraz w razie ponownego wykonania przedmiotu umowy – od dnia odbioru bez zastrzeżeń, odpowiednio, materiałów lub urządzeń, robót wolnych od wad lub przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie w wyniku wad lub w toku ich usuwania, jak również wskutek ich nienależytego usunięcia lub nieusunięcia.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§  3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.).

…..……………………………………..                       ….…..…………………………………      Data wystawienia dokumentu gwarancyjnego                             Podpis i pieczęć osoby/osób

upoważnionych do reprezentowania

Wykonawcy